

Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente

SCG-1009 Gestión de Proyectos de Software

Profesor@: Ericka Jazmín Robles Gómez

Plan individual del proyecto

Reporte semana 2 Gerente de Calidad RMH

Nombre: Rubén Muro Hernández

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

13040090

Sombrerete Zacatecas a 30 de marzo de 2017

Reporte de semana 2 como Gerente de Calidad

Proyecto: Ferretería Reforma

Como gerente de calidad se vio a la previa semana los tiempos no estaban correctamente ajustados por lo cual sobro mucho tiempo ya que se sobreestimo los tiempos a las actividades que se asignaron ya que de las 7 horas de trabajo solo se necesitó una por cada desarrollador.

Para las siguientes actividades se pretende tener más control con los tiempos y asignar lo necesario para cada una.