**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS**

**OCCIDENTE**

**CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES**

**MATERIA: GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE**

**TEMA: REPORTE COMO GERENTE DE PLANEACIÓN, REUNION DE ESTATUS 1**

**DOCENTE: I.S.C ERIKA JAZMÍN ROBLES GÓMEZ**

**ALUMNOS: VICTORIA AMADOR BARAJAS**

**FECHA: 24 DE MARZO DEL 2016**

Reporte Como gerente de Planeación del equipo de desarrollo para el sistema de información “ferretería Reforma”.

Como gerente de planeación se realizó el monitoreo del horario del equipo así como las actividades asignadas a cada integrante.

Lo monitoreado fue checar que cada integrante tenga la base de datos que se utiliza en el desarrollo del sistema, tener instalado el CakePHP, además de crear un nuevo proyecto dentro del CakePHP.

Hasta este momento las actividades asignadas fueron concluidas satisfactoriamente.

Los tiempos asignados para estas actividades fueron sobrevalorados ya que se asignó de 6 a 7 horas para el desarrollo de las cuales se consumieron alrededor de 3 horas por integrante.

El tiempo consumido fue mínimo ya que el CakePhp ya estaba instalado y en la base de datos se llevó menos de una hora, lo que más tiempo consumió fue la creación del proyecto en el CakePhp.

* Reporte de valor ganado Ingeniero JFMV:

El valor ganado fue de 11.9% y en realidad solo se consumió 5.61%. Las horas directas en esta semana fueron de 11:00 de las cuales se consumieron 0.59, el promedio por semana en valor ganado fue de el plan de 11.9% y en actual se consumieron 2.8%

* Reporte de valor ganado Ingeniero RMH:

El valor ganado fue de 11.1% en acual cuando lo planeado fue de 12.2% quedando en 0.91

El promedio por semana planeado fue de 12.2% y en total se obtuvo un 11.1%.

* Reporte de valor ganado VAB:

El valor ganado fue de 9.17% del estimado de 12.2% y el promedio por semana planeado es de 4.59% de un planeado de 12.2%

Esto quiere decir que el tiempo para esta actividad estuvo sobrevalorado.