**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS**

**OCCIDENTE**

**CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES**

**MATERIA: GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE**

**TEMA: REPORTE COMO GERENTE DE PLANEACIÓN, REUNION DE ESTATUS 3**

**DOCENTE: I.S.C ERIKA JAZMÍN ROBLES GÓMEZ**

**ALUMNOS: VICTORIA AMADOR BARAJAS**

**FECHA: 06 DE ABRIL DEL 2016**

Reporte Como gerente de Planeación del equipo de desarrollo para el sistema de información “ferretería Reforma”.

En esta semana como gerente de planeación se monitoreo los horarios y las actividades asignadas a cada ingeniero de desarrollo.

El horario asignado a el equipo fue de 32 horas de las cuales se asignan 10 horas 40 minutos por integrante, en esta ocasión a petición de los integrantes del equipo la reunión de estatus planeada para el día 7 de abril del 2017 se adelantó a el día 6 de abril del mismo año respetando el tiempo asignado a la misma.

Lo monitoreado esta semana fueron las codificaciones del el alta de productos en el módulo de productos, el encriptado del usuario y la búsqueda de productos en el módulo de ventas, de los cuales el alta de productos se completó al 100%, en el caso de la encriptación del usuario y búsqueda de producto en módulo de ventas aún no han concluido pero se toma en cuenta que la se asignó varias semanas para esa actividad.

Por lo tanto las actividades asignadas al equipo esta semana se cumplieron satisfactoriamente.