**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS**

**OCCIDENTE**

**CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES**

**MATERIA: GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE**

**TEMA: REPORTE COMO GERENTE DE PLANEACIÓN, REUNION DE ESTATUS 2**

**DOCENTE: I.S.C ERIKA JAZMÍN ROBLES GÓMEZ**

**ALUMNOS: VICTORIA AMADOR BARAJAS**

**FECHA: 31 DE MARZO DEL 2016**

Reporte Como gerente de Planeación del equipo de desarrollo para el sistema de información “ferretería Reforma”.

En esta semana como gerente de planeación se monitoreo los horarios y las actividades asignadas a cada ingeniero de desarrollo.

Se monitoreo también que las actividades llevaran un buen consumo de tiempo ya que la semana pasada se presentó un percance mismo por el cual se retrasó la pasada reunión de estatus tomando una hora asignada esta semana, tomando en cuenta las evaluaciones de las actividades de los ingeniero de desarrollo los tiempos asignados han sido más que suficiente para realizar las tareas asignadas sin necesidad de atrasar ninguna actividad.

El monitoreo de actividades fue checar que cada ingeniero concluyera su actividad, es decir esta semana realizarían las interfaces no funcionales de los distintos módulos que son productos de módulo se realizo la interfaz de lista de productos y alta de productos, del modulo de ventas la interfaz consta de los campos a llenar al realizar una venta, y por ultimo el inicio de sesión se muesta los campos del usuario y contraseña.

En esta semana s asigno 32 horas al equipo en total 10 horas 40 minutos a cada integrante,